Cicles formatius grau superior
Módul professional: Projecte de DAM/DAW/ASIX

Al principi, el tutor/a, facilitarà als alumnes:
Logos + Document amb Format inicial ( esquelet )

Es demana que cada alumne, cada setmana:
- Entregar document en curs (pdf)
- Num. Hores dedicades (calc)
Es creará una carpeta on posar les memòries on-line per vore el progrés.
Cada alumne una carpeta independent amb permisos per accedir sols l’alumne i el tutor (i equip docent)

El tutor/a portarà un registre de les entregues (si posem la carpeta, ja no cal )

En Febrer
7 → Nom projecte. Pla de treball.
19 → Esquelet principal (portada, índex, introducció, desenvolup, conclusió, webgrafia)
25 → Introducció

Març
Inici del projecte
Reunions inicials amb els tutors individuals de projecte

Abril pasqua (17-28)
1→ Inici del desenvolupament. Diseny
14 → avanços en el desenvolupament
30 → avanços en el desenvolupament

Reunions intermèdies
Maig
2 → conclusions
9 → remates finals

Reunions finals
12 → treballar presentacio
19 de maig : primer torn

Defenses dels projectes
12/5 → entrega final (1er torn) Presentacions ( 6 – 10 maig)
16/6 → entrega final (2on torn) Presentacions ( 19 – 21 juny)

Avaluació
1a torn 19/5/25
2a torn 25/6/25

RUBRICA
Aspectes formals	20%
Continguts	50%
Exposició y defensa	30%

Ortografia, gramàtica y estètica
S’han desenvolupat totes les parts del projecte
El document conté tots els apartats proposats
Se segueix el pla de treball proposat
S’ha executat el projecte
S’ha exposat i defensat el projecte

Fases de realització del projecte

Anàlisi
− Recopilació d'informació.
− Identificació i priorització de necessitats.
− Identificació dels aspectes que faciliten o dificulten el desenvolupament de la possible intervenció.
Disseny
− Definició o adaptació de la intervenció.
− Priorització i seqüenciació de les accions.
− Planificació de la intervenció.
− Determinació de recursos.
− Planificació de l'avaluació.
− Disseny de documentació.
− Pla d'atenció al client.
Organització
− Detecció de demandes i necessitats.
− Programació.
− Gestió.
− Coordinació i supervisió de la intervenció.
− Elaboració d'informes.
Objectius generals
− L'execució de treballs en equip.
− La responsabilitat i l'autoavaluació del treball realitzat.
− L'autonomia i la iniciativa personal.
− L'ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.